## Slide 1
EXECUTIVE BRIEFING
AI 大量提交代码时代的质量门禁建设方案
用风险分级、自动化测试与 AI 辅助评审，建立一套让 AI 代码不能带病合并、不能带病上线的工程治理体系。
统一准入
风险分级
自动门禁
持续度量
4 层
门禁强度
低 / 中 / 高 / 严重风险动态放行
9 类
自动证据
测试、扫描、覆盖率、供应链、监控
90 天
落地周期
从规则到平台化质量治理
建议决策：批准建立 AI 代码质量门禁机制，并纳入 PR / CI / 发布流程。

## Slide 2
01 | WHY NOW
AI 编码速度正在超过传统质量控制能力
问题不是 AI 写得太快，而是现有 Review 和测试机制无法线性扩容。
产出速度
显著提升
AI 可在短时间内生成大量实现、测试和重构代码
隐性风险
同步上升
错误假设、伪测试、越权、安全和依赖风险更难靠肉眼发现
人工 Review
成为瓶颈
逐行检查无法匹配 AI 代码提交频率
核心矛盾
AI 提高交付速度，但如果缺少自动化门禁，质量风险会从开发阶段转移到生产阶段。
管理挑战
高管需要看到每次 AI 代码合并的风险等级、质量证据和可追溯责任。
解决方向
用风险分级决定门禁强度，用自动化和 AI 辅助测试提升反馈速度。
AI 代码质量门禁建设方案 | 高管汇报
02

## Slide 3
02 | TARGET MODEL
建设目标：把 AI 代码纳入可治理、可审计、可度量的质量系统
从“人盯代码”升级为“系统守门 + AI 辅助 + 人工裁决”。
治理层
PR 模板、风险矩阵、AI 使用说明、质量责任、审批策略
↓
执行层
CI 自动测试、静态扫描、安全扫描、依赖扫描、覆盖率与回归选择
↓
智能层
AI 分析 diff、生成测试建议、识别边界条件、总结 PR 风险、分析失败日志
↓
反馈层
DORA 指标、缺陷逃逸率、AI 变更失败率、复盘与门禁规则迭代
高管视角：这不是单个测试工具采购，而是 AI 时代软件交付的质量操作系统。
AI 代码质量门禁建设方案 | 高管汇报
03

## Slide 4
03 | EXECUTION FLOW
阶段流程：每一次 AI 代码提交都必须形成质量证据链
门禁前移到 PR 阶段，阻断风险代码进入主干。
01
需求/变更
明确目标
→
02
AI 编码
记录参与范围
→
03
提交 PR
进入准入检查
04
风险评估
确定门禁强度
→
05
自动测试
生成机器证据
→
06
AI 分析
补充测试盲区
07
人工 Review
业务语义裁决
→
08
门禁判定
合并/阻断/返工
→
09
发布监控
复盘持续改进
AI 代码质量门禁建设方案 | 高管汇报
04

## Slide 5
04 | RISK-BASED GATES
风险等级决定门禁强度：越接近核心业务，证据要求越高
避免一刀切：低风险不拖慢交付，高风险不降低标准。
低风险
文案、样式、小重构
• PR 完整
• 单元/快照
• 静态扫描
• 密钥扫描
• 人工 Review
中风险
API、校验、数据转换
• 低风险全部
• 接口测试
• 集成/契约
• 覆盖率不下降
• AI 测试建议
高风险
权限、支付、订单、隐私
• 中风险全部
• 关键 E2E
• 安全测试
• 依赖扫描
• 回滚+监控
严重风险
不可逆数据、合规、金融
• 高风险全部
• 独立评审
• 灰度发布
• 备份演练
• 明确审批
高风险阻断示例：权限变更无负向测试、核心链路无 E2E、数据库变更无回滚、新依赖未扫描。
AI 代码质量门禁建设方案 | 高管汇报
05

## Slide 6
05 | AUTOMATION + AI TESTING
自动化负责快速阻断，AI 负责发现测试盲区，人负责最终裁决
把 AI 从“代码生成者”扩展为“测试增强助手”，但不让 AI 单独决定放行。
CI/CD 自动门禁
单元测试、接口/集成、契约、E2E、静态扫描、密钥扫描、依赖扫描、覆盖率检查。
AI 辅助测试分析
分析 PR diff、识别影响范围、生成边界场景、建议回归范围、分析失败日志。
人工质量裁决
确认业务语义、判断风险等级、审核 AI 测试质量、处理例外发布。
证据
每个 PR 输出质量报告
✓ 风险等级
✓ 必须补充测试
✓ 自动化执行结果
✓ 安全/依赖扫描
✓ AI 评审结论
✓ 人工 Review 结论
✓ 是否允许合并
AI 代码质量门禁建设方案 | 高管汇报
06

## Slide 7
06 | PLATFORM CAPABILITIES
落地平台：把制度、工具和证据统一到一个质量工作台
当前已在本地实现 Web 原型，可继续接入真实 PR、CI 和测试平台。
治理
策略 / 模板 / Prompt 指南
准入
AI 范围 / 影响模块 / 回滚
风险
8 维评分 / 动态门禁
测试
单元 / 契约 / E2E / 变异
安全
SAST / 密钥 / LLM 风险
供应链
SCA / SBOM / 签名
评审
AI 建议 + 人工裁决
度量
DORA / 逃逸 / AI 失败率
平台化价值：减少口径争议，让每次 AI 代码合并都有同一套风险、证据和责任记录。
AI 代码质量门禁建设方案 | 高管汇报
07

## Slide 8
07 | OPERATING MODEL
职责边界：测试工程师成为质量门禁负责人，而不是人工补位者
AI 时代的质量治理需要明确角色，避免“AI 生成、无人负责”。
角色
核心职责
测试工程师
制定风险规则、门禁标准、自动化策略；审核 AI 测试建议；推动缺陷模式沉淀
开发团队
提供变更说明、测试证据、修复失败门禁；约束 AI 生成范围
架构/安全
审核高风险变更、供应链风险、权限安全和核心链路影响
业务负责人
确认严重风险变更的发布价值、灰度策略和风险接受
平台/DevOps
把门禁接入 PR、CI、发布和监控链路
AI 代码质量门禁建设方案 | 高管汇报
08

## Slide 9
08 | 90-DAY ROLLOUT
90 天落地路线：先建规则，再接自动化，最后平台化度量
用分阶段推进控制组织阻力，避免一次性大改流程。
0-2 周
建立规则
PR 模板、风险分级、低/中/高门禁、AI 参与范围说明
3-6 周
接入自动化
单元、接口、静态扫描、密钥扫描、覆盖率、CI 阻断
7-10 周
AI 测试分析
diff 影响分析、测试建议、风险总结、日志归因
11-13 周
风险驱动回归
核心链路 E2E、变更影响选择回归、高风险专项测试
持续
度量改进
逃逸缺陷、AI 失败率、DORA 指标、门禁迭代
建议启动方式：选择 1-2 条高价值业务线试点，2 周内建立 PR 门禁规则，6 周内形成自动阻断能力。
AI 代码质量门禁建设方案 | 高管汇报
09

## Slide 10
09 | EXECUTIVE ASK
需要高管批准的不是一个工具，而是一套 AI 代码质量经营机制
用指标衡量收益，用门禁控制风险，用复盘持续改进。
缺陷逃逸率
核心质量指标
衡量生产缺陷是否被前置拦截
AI 变更失败率
AI 专属指标
衡量 AI 代码质量和 Prompt 体系成熟度
回归通过率
自动化可信度
衡量测试资产是否稳定保护核心链路
恢复时间
韧性指标
衡量高风险变更出问题后的恢复能力
决策 1：流程纳入
所有 AI 参与代码必须进入 PR 门禁，禁止绕过主干保护。
决策 2：平台投入
建设自动化测试、扫描、AI 分析和质量报告能力。
决策 3：组织授权
测试工程师负责门禁规则，开发、安全、架构共同承担证据。
预期结果：在不显著牺牲交付速度的前提下，让 AI 代码的合并风险可见、可控、可追责。
AI 代码质量门禁建设方案 | 高管汇报
10